УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная

школа №2»

________Зорина Н.В.

«23» сентября 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»Кореневского района Курской области

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2030 ГОДЫ

I. Общее описание

1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности объекта и услуг в сфере образования в МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» на 2016 - 2030 годы (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297;

государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па;

постановления Администрации Курской области от 03.09.2015 №574-па «О проведении мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к  объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2».

В МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»Кореневском районе на 01.09.2016 г. обучаются 4 ребенка- инвалида (Дутов Олег – 2а класс, Петрова Катя -7а класс, Асеева Снежана – 7б класс, Шапкин Илья – 8а класс) Общая численность учащихся по школе на 01.09.2016г. - 245 человек.

23 сентября 2016 года оформлен  паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2».

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом  наши дети участвуют в районных спартакиадах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2».

В школе, как и в Кореневском районе, как и в России в целом, остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Одним из главных барьеров, создающих для инвалидов неравные возможности, - отсутствие условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры, средствам информации и транспорту.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские организации и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Актуальной для школы  остается проблема капитального ремонта здания.

Обеспечение доступности МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» для инвалидов, создание специальных условий обучения, включающих в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в  здание школы, осуществляющей образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимся с ограниченными возможностями здоровья, является одной из приоритетных задач.

Устранение существующих барьеров для инвалидов в сфере образования является важной социальной проблемой. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Проведенная паспортизации объекта МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» выявила основные проблемы:

 здание МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды аутистического спектра

 невозможность до капитального ремонта МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» полностью приспособить данный объект в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и принять меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги;

 недостаточное количество специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов;

 не решена проблема оборудования стоянки автотранспортных средств для инвалидов на прилегающей территории МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2».

3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целями мероприятий «дорожной карты» являются:

-  поэтапное обеспечение на территории МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» беспрепятственного доступа к объекту и услугам в сфере образования, реализация перечня мероприятий, указанных настоящей «дорожной карте». Достижение указанной цели предусматривает решение задачи: повышение уровня доступности объекта и услуг МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» в сфере образования для инвалидов.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов.

- Здание МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» будет отвечать требованиям доступности для инвалидов, появится достаточное количество специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов.

- Будет оборудована стоянка автотранспортных средств для инвалидов на прилегающей территории МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2».

- Совершенствование нормативно- правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов в сфере образования в МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»

- Обеспечение доступности предоставляемых  инвалидам услуг  в сфере образования с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

4. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе. Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступность объекта и услуг МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» в сфере образования.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

-  увеличение доли доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и  оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним);

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»  - 2016-2030 годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты»  возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления Кореневского района, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе федерального и местного бюджетов.

II. План мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объекта |  | Сроки | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей. контакты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 2. |  | приобретение сменных кресел-колясок | 2029 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 3. |  | установка поручней | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 4. |  | установка раздвижных дверей | 2028 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 5. |  | установка доступных входных групп | 2026 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 6. |  | оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 7. |  | реконструкция дверных проемов в стенах,лестничных маршей | 2027 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 8.. |  | приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 9.. |  | обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |
| 10. |  | обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2025 год | Зорина Н.В., 8(47147)3-22-25 |  |

III. План мероприятий по приведению порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов услуг | Сроки | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей. контакты |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2020 год | Воропанова Н.М. 8(47147)3-22-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | 2018 год | Купцова Н.В. 8(47147)3-22-25 |

| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, но вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | 2016- 2030 годы | Купцова Н.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 2016 год шкшкола №2» | 8(47147)3-22-25 |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | 2016- 2030 годы | Купцова Н.В. |
| 6. | провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2017- 2030 годы | 8(47147)3-22-25 |
| 7. | переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2020 год | Двойных В.В.. 8(47147)3-22-25 |
| 8. | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего се специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016- 2030 годы | Воропанова Н.М. 8(47147)3-22-25 |
| 9. | установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2025г. | Зорина Н.В. 8(47147)3-22-25 |
| 10. | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуг в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | 2016- 2030 годы | Макаров В.И. 8(47147)3-22-25 |
| 11. | Введение в штатное расписание должности тьютора | В соответствии с рекомендациями ПМПК или ИПРИ | Зорина Н.В. 8(47147)3-22-25 |
| 12. | Предоставление бесплатных учебников и учебных пособий , а также специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования | 2016- 2030 годы | Воропанова Н.М. 8(47147)3-22-25 |

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кореневском районе на 2015 – 2020 годы

Перечень мероприятий

«дорожная карта» Кореневского  района Курской области, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (год) (сумма затрат тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района Курской области | - | - |  | - | - | - | - |  | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкци, модернизацию. |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация доступности официальных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственной услуги, содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрации Кореневского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность официальных сайтов органов Местного самоуправления для инвалидов по зрению |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению доступности жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах для инвалидов и их беспрепятственного перемещения от жилого помещения до улицы | Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Главы муниципальных образований Кореневского района Курской области Руководители управляющих компаний (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры. |
| 3.2 | При проведении реконструкции, переоборудования, капитального, планового и планово-предупредительного ремонтов зданий, сооружений и помещений в них, ремонтным работам обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для инвалидов | Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего уровня комфорта для всех граждан. |
| 3.3 | Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров. | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего уровня комфорта для всех граждан. |
| 3.4 | Обеспечение доступности для инвалидов пешеходных путей при проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров. | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры. |
| 3.5 | Содействие трудовому устройству инвалидов, путем развития различных форм поддержки, в том числе поддержка предпринимательской инициативы инвалидов из числа безработных граждан | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ОКУ «Центр занятости населения» Кореневского района Курской области (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Повышение социальной активности и независимости инвалидов, обеспечение их трудовой занятости. Изменение отношения общества к инвалидам |
| 3.6 | Обеспечение доступности учреждений культуры Кореневского района Курской области для инвалидов | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Кореневского района Курской области | - |  |  |  |  |  |  |  | Доступен всем |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.7 | Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования» в Кореневском районе Курской области | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского Курской области | - | - |  | - | - | - | - |  | Доступен всем |
| 3.8 | Выезды медицинских работников к инвалидам для проведения лабораторных и электрокардиографических исследований | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | Доступен всем |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел социальной защиты населения Администрации Кореневского района Курской области | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. |
|  | ИТОГО |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |